**АДМИНИСТРАЦИЯ ОСАДЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«26» сентября 2019 г. № 31

с. Осадчее

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Осадчевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020-2028 годы  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Осадчевского сельского поселения от 17.12.2014 № 34 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района», распоряжением администрации Осадчевского сельского поселения от 30.12.2013 № 34-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Осадчевского сельского поселения», в целях повышения эффективности расходов бюджета Осадчевского сельского поселения, администрация Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области **постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу Осадчевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020-2028 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Осадчевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава сельского поселения |  | В.М. Трефилов |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района от

«26» сентября 2019 г. № 31

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Осадчевского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы» на 2020-2028 г.г**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1. «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения» *Основные мероприятия подпрограммы:*Развитие сети автомобильных дорог общего пользования |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Осадчевского сельского поселения;- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности. |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения и повышения уровня и качества жизни местного населения;- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения;- совершенствование технического обеспечения в сфере безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации 2020 –2028 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2028 годах составляет:Бюджет сельского поселения –300,0 тыс. руб. в том числе средства местного бюджета по годам 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 50,0 тыс. рублей; 2024 год – 50,0 тыс. рублей; 2025 год – 50,0 тыс. рублей; 2026 год - 50,0 тыс.рублей; 2027 год - 50,0 тыс.рублей; 2028 год - 50,0 тыс.рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция)Приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам;Повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий, их последствий;Развитие транспортной инфраструктуры в Осадчевском сельском поселении  |

**Раздел 1.**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Территория Осадчевского сельского поселения входит в состав территории Репьевского муниципального района Воронежской области. Площадь Осадчевского сельского поселения составляет 6810 га, в том числе 425 га - земли населённых пунктов, 6310 га - земли сельскохозяйственного назначения;

Территорию Осадчевского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли сельского поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения Осадчевского сельского поселения, рекреационные земли, земли для развития сельского поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ Осадчевского сельского поселения, в том числе населенные пункты с. Осадчее, х. Прилужный.

Численность постоянного населения по данным похозяйственного учета составляет **489** человек, из них:

- трудоспособное население – **221** чел. или 45 % населения,

- население пенсионного возраста – **226** чел. или 46 %,

- детей - **46** чел. или 9 % населения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселении составляет 12,9 км, в том числе асфальтированные дороги – 4,3 км, грунтовые –8,6 км.

Работа администрации Осадчевского сельского поселения направлена на осуществление полномочий в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которым определены 29 вопросов местного значения поселения. Основными, наиболее значимыми, направлениями деятельности администрации являются контроль за надлежащим состоянием объектов коммунального хозяйства, благоустройство территории, дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, содействие нормальной предпринимательской деятельности, решение социально – значимых вопросов, связанных с благополучным проживанием граждан.

В целях благоустройства территории поселения и наведения порядка осуществляется планировка и грейдирование дорог с привлечением сторонних организаций, скашивание сорной растительности по обочинам улиц и свободным земельным участкам, уборка тротуаров, побелка бордюров. Проводится очистка улиц от грязи, снега и посыпка дорожного покрытия и тротуаров песчано-соляной смесью.

Разработка и утверждение данной программы необходимы для осуществления полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения.

Анализ работы администрации и Совета народных депутатов за весь период их существования, заявления и обращения жителей поселения показали самые важные проблемы, которые жители Осадчевского сельского поселения хотели бы видеть решенными. Это – благоустройство территорий населенных пунктов и содержание автомобильных дорог.

**Раздел 2**

**Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области, Генеральным планом Осадчевского сельского поселения, утвержденным решением Совета народных депутатов Осадчевского сельского поселения от 14.07.2011 г. № 49.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Осадчевского сельского поселения;

- повышение уровня благоустройства территории Осадчевского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения;

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения и повышения уровня и качества жизни местного населения;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения;

- совершенствование технического обеспечения в сфере безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности.

Целевыми индикаторами, которые позволят оценить достижение целей муниципальной программы, содержатся в паспорте программы «Развитие транспортной системы» на 2020 - 2028 годы и приложении 1 муниципальной программы.

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика формирования показателей |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) | % | *Расчет показателя:*Показатель рассчитывается как отношение протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) в течение отчётного периода, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, умноженное на 100.Показатель определяется в процентах с одним десятичным знаком. |

В результате реализации муниципальной программы к 2028 году должен сложиться качественно новый уровень жизнеобеспеченности населения, характеризуемый следующими показателями:

- создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями;

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2020 - 2028 годах.

В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

**Раздел 3.**

**Обоснование выделения подпрограммы муниципальной программы и обобщенная характеристика основных мероприятий**

Исполнителем муниципальной программы является администрация Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму. Данная подпрограмма выделена исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач с учетом её обособленности, приоритетности и актуальности.

Подпрограмма 1. «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения»

Подпрограмма направлена на выполнение мероприятий по приведению улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

В состав подпрограммы входят следующие основные мероприятия:

1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

Подпрограмма направлена на формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления ремонта и содержания существующей сети автодорог в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния; решения социальных проблем сельского населения; повышения безопасности дорожного движения путем установки дорожных знаков, а также снижения негативного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую природную среду.

**Раздел 4.**

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Основными источниками финансирования муниципальной программы являются:

- бюджет Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области;

Финансирование Программы из бюджета Осадчевского сельского поселения будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Совета народных депутатов Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке исходя из возможностей бюджета и фактических затрат.

Ассигнования из областного бюджета предоставляются при условии включения финансирования мероприятий Программы в закон Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета Осадчевского сельского поселения на реализацию программы определяется порядком составления бюджета Осадчевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы местного бюджета на реализацию программы по годам представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 5.**

**Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.**

Основным риском муниципальной программы является возможное снижение темпов экономического роста, которое может повлечь увеличение дефицита местного бюджета. Кроме того, существуют риски использования при формировании документов стратегического планирования (бюджетной стратегии, муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов.

Минимизации рисков будет способствовать совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей бюджетный процесс и межбюджетные отношения в Осадчевском сельском поселении, своевременное принятие решений о бюджете Осадчевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении местного бюджета.

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникать в ходе реализации программы:

- финансово-экономические риски;

- социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением предусмотренных объемов бюджетных средств в ходе реализации программы. Это потребовало бы внесение изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач программы. Сокращение финансирования программы негативным образом сказалось бы на показателях программы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада программы в обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Осадчевского сельского поселения.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы выступают следующие:

мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

открытость и подотчетность;

информационное сопровождение и общественные коммуникации.

Мониторинг выполнения мероприятий программы.

 В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач муниципальной программы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

 Открытость и подотчетность.

 Управление программой будет осуществляется на основе принципов открытости. На сайте администрации Осадчевского сельского поселения будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности муниципальной программы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты исполнителей для общественности.

Информационное сопровождение и общественные коммуникации

В ходе реализации программы будет проводится информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к проводимым действиям по реализации муниципальной программы.

**Раздел 6.**

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений, предусмотренных приложением 1 к программе по формуле:

Сд = Зф/Зп\*100 %, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного и муниципальных бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы по формуле:

Уф = Фф/Фп\*100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

До начала очередного года ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) программы определяет интервалы значений показателя, при которых реализация программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей программы соответствуют установленным интервалам значений для отнесения программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**Раздел 7.**

**Подпрограмма муниципальной программы.**

В состав муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2020-2028 годы входят одна подпрограмма:

Подпрограмма 1. «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения»

**Раздел 8.**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Развитие дорожного хозяйства сельского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования |
| Цельподпрограммы | Приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности |
| Задачи подпрограммы | - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения;- совершенствование технического обеспечения в сфере безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция)  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не выделяются. Срок реализации: 2020 –2028 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2028 годах составляет:Бюджет сельского поселения –300,0 тыс. руб. в том числе средства местного бюджета по годам2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 50,0 тыс. рублей; 2024 год – 50,0 тыс. рублей; 2025 год – 50,0 тыс. рублей; 2026 год - 50,0 тыс.рублей; 2027 год - 50,0 тыс.рублей; 2028 год - 50,0 тыс.рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция); 2. Приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам;3. Повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий, их последствий;4. Развитие транспортной инфраструктуры в Осадчевском сельском поселении. |

**8.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем и прогноз ее развития**

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 14 п.1 пп. 5).

Подпрограмма направлена на формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления ремонта и содержания существующей сети автодорог в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния, совершенствования и развития сети местных автомобильных дорог для связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования, решения социальных проблем сельского населения; повышения безопасности дорожного движения; а также снижения негативного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую природную среду.

Основными проблемами развития данной сферы являются:

- изношенность асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог;

- отсутствие тротуаров;

- наличие дорог с грунтовым покрытием;

- недостаточное количество дорожных знаков;

- недофинансирование данной сферы.

В 2020 году и в последующие годы для приведения улично-дорожной сети Осадчевского сельского поселения в соответствие действующим нормативам и правилам безопасности дорожного движения требуется реконструкция и ремонт автодорог поселения. Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать более безопасные условия дорожного движения, в т.ч. для общественного и личного автотранспорта, а также улучшит внешний вид населенного пункта.

**8.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Основным стратегическим приоритетом политики в сфере осуществления дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Осадчевского сельского поселения является эффективное использование бюджетных ресурсов для приведения дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам, развитие транспортной инфраструктуры в Осадчевском сельском поселении и формирование благоприятных условий жизнедеятельности в Осадчевском сельском поселении.

При разработке подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения» определена следующая цель:

-приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем решения следующих задач:

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения;

- совершенствование технического обеспечения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности.

На достижение цели и решение задач подпрограммы направлены следующие основные мероприятия:

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

Срок реализации подпрограммы определен с 01.01.2020 года по 31.12.2028 года.

Подпрограмма реализуется в один этап.

**8.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Для реализации поставленных целей и решаемых в рамках подпрограммы задач необходимо выполнение следующих мероприятий:

***Основное мероприятие:*** Развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

В рамках мероприятия предусматриваются работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений:

а) по полосе отвода, земляному полотну:

• очистка от мусора и посторонних предметов;

• скашивание травы и вырубка кустарника с уборкой порубочных остатков;

• ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах, выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды;

б) по дорожным одеждам:

• очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов;

 • ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия

 • устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;

 • устройство асфальтобетонного покрытия (ремонт картами).

 • исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия; восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем, гравием, шлаком;

в) по искусственным сооружениям:

• уборка мусора, посторонних предметов с тротуаров;

• побелка бордюров;

г) зимнее содержание дорог:

• расчистка дорог от снежных заносов;

• борьба с зимней скользкостью с применением противогололёдных материалов.

Важнейшей целью социально-экономического развития муниципального образования Осадчевского сельского поселения является повышение уровня и качества жизни населения, формирование благоприятной, здоровой и безопасной среды обитания, устройство и обновление существующих пешеходных переходов, установка дорожных знаков.

Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств местного бюджета, иных источников. Ожидаемый результат реализации мероприятия - уменьшение очагов аварийности.

**8.4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы**

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения» на 2020-2028 годы является неотъемлемой частью муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2020-2028 годы. Подпрограмма утверждается в составе муниципальной программы постановлением администрации Осадчевского сельского поселения. В подпрограмму вносятся изменения исходя из объемов финансирования, предусмотренных на очередной финансовый год, в соответствии с решением о бюджете Осадчевского сельского поселения не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Принятие дополнительных налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования подпрограммой не предусмотрено.

Исполнителем подпрограммы является Администрация Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области.

Общее управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области.

Управление подпрограммой подразумевает выполнение следующих основных задач:

• мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

• экономический анализ эффективности проектов и мероприятий;

• сбор оперативной отчетной информации;

• подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

• корректировка плана реализации подпрограммы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач подпрограммы по результатам принятия бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников (областного бюджета, внебюджетных источников).

Выполнение мероприятий подпрограммы будет осуществляться посредством заключения договоров и муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление программой будет осуществляется на основе принципов открытости. На сайте администрации Осадчевского сельского поселения будет предоставлена полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности подпрограммы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты исполнителей для общественности.

Оценка применения мер муниципального регулирования представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**8.5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы предполагает объединение усилий и координацию действий органов местного самоуправления Осадчевского сельского поселения, организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, граждан, проживающих на территории Осадчевского сельского поселения, направленных на выработку единых подходов к приведению улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

**8.6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы**

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области.

Финансирование подпрограммы из бюджета Осадчевского сельского поселения будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Совета народных депутатов Осадчевского сельского поселения Репьевского района Воронежской области о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке исходя из возможностей бюджета и фактических затрат.

Ассигнования из областного бюджета предоставляются при условии включения финансирования мероприятий подпрограммы в закон Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета Осадчевского сельского поселения на реализацию программы определяется порядком составления бюджета Осадчевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по годам представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка внебюджетных расходов на реализацию подпрограммы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

**8.7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.**

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникать в ходе реализации подпрограммы:

- финансово-экономические риски;

- социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением предусмотренных объемов бюджетных средств в ходе реализации программы. Это потребовало бы внесение изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач программы. Сокращение финансирования программы негативным образом сказалось бы на показателях программы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада программы в обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Осадчевского сельского поселения.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы выступают следующие:

мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

открытость и подотчетность;

информационное сопровождение и общественные коммуникации.

Мониторинг выполнения мероприятий программы.

 В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач муниципальной программы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

 Открытость и подотчетность.

 Управление программой будет осуществляется на основе принципов открытости. На сайте администрации Осадчевского сельского поселения будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности муниципальной программы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты исполнителей для общественности.

Информационное сопровождение и общественные коммуникации.

В ходе реализации программы будет проводится информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к проводимым действиям по реализации муниципальной программы.

**8.8. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Подпрограмма предусматривает реализацию до 2028 года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем содержания и ремонта дорог местного значения. При этом в рамках подпрограммы должно быть обеспечено ежегодное составление плана инвестиционных и текущих расходов для уточнения основных показателей подпрограммы с учетом корректировки прогнозов расходов на дорожное хозяйство.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений, предусмотренных приложением 1 к программе по формуле:

Сд = Зф/Зп\*100 %, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного и муниципальных бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Подпрограммы по формуле:

Уф = Фф/Фп\*100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

До начала очередного года подпрограммы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) подпрограммы определяет интервалы значений показателя, при которых реализация подпрограммы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год выполнены в полном объеме.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Осадчевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 - 2028 годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |
| 2020год | 2021год | 2022год | 2023 год | 2024год | 2025год | 202год | 2027год | 2028год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения» на 2020-2028 годы  |  |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) |  | % | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Основное мероприятие 1.Развитие сети автомобильных дорог общего пользования |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) |  | % | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Осадчевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 - 2028 годы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия  | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026год | 2027год | 2028год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  | «Развитие транспортной системы» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| в том числе по ГРБС: | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Администрация сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ПОДПРОГРАММА 1  | «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| в том числе по ГРБС: | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,00 | 50,0 |
| Администрация сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1.1  | Мероприятия по ремонту, содержанию дорог сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| в том числе по ГРБС: | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Администрация сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Приложение 3

Оценка применения мер муниципального регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование меры | Показатель применения меры, тыс. рублей | Финансовая оценка результата(тыс.руб.), годы | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели муниципальной программы |
| 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2020 - 2028 годы. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Развитие дорожного хозяйства сельского поселения» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |