СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОСАДЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- РЕШЕНИЕ

«11» сентября 2017 г. №89

с. Осадчее

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные  акты  Российской   Федерации»,  постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», п. 1 протокола поручений, определенных по итогам совещания с представителями администраций муниципальных районов области в департаменте транспорта и автомобильных дорог Воронежской области по вопросам планирования и организации работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году от 23.07.2017 года, Уставом Осадчевского сельского поселения, Генеральным планом Осадчевского сельского поселения Совет народных депутатов  Осадчевского сельского поселения р е ш и л:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.

| Глава сельского поселения |  | В.М. Трефилов |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Осадчевского сельского поселения

от  «11» сентября 2017 года  № 89

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области

Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» -Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» - Устав Осадчевского сельского поселения - Генеральный план Осадчевского сельского поселения - Схема территориального планирования Воронежской области |
| Заказчик Программы | Администрация Осадчевского сельского поселения Адрес: с. Осадчее, ул. Мира д. 141, Репьевского района Воронежской области, 396383 |
| Основной разработчик Программы | Администрация Осадчевского сельского поселения Адрес: с. Осадчее, ул. Мира д. 141, Репьевского района Воронежской области, 396383 |
| Основные цели Программы | Целью настоящей программы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции, ремонте объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| Задачи Программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) Развития транспортной инфраструктуры | - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.; - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км.; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км.; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.; - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км.; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2017 - 2026 годы |
| Основные мероприятия Программы | Мероприятия по: - проектированию - строительству - реконструкции -капитальному ремонту и ремонту объектов транспортной инфраструктуры |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации мероприятий Программы к 2027 году ожидается: - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; -повышение безопасности дорожного движения - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 6 100 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 300 тыс. руб. 2018 год – 500.тыс. руб. 2019 год – 800 тыс. руб. 2020 год – 1 100 тыс. руб. 2021 год - 1 500 тыс. руб. 2026 год - 1 900 тыс. руб. Источник финансирования Программы - бюджет Осадчевского сельского поселения |

- Общие положения

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Осадчевского сельского поселения - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения  сельского поселения.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере дорожного хозяйства на территории Осадчевского сельского поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

- Мероприятия по проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе к  ближайшим общественно значимым  объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

- Мероприятия по реконструкции  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы, в случае существенно изменившихся условий.

Администрация поселения ежегодно, с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы, готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.

Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Осадчевского сельского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской Федерации.

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Осадчевского сельского поселения

  - Положение Осадчевского сельского поселения

в структуре пространственной организации Воронежской области

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.

Территория Осадчевского сельского поселения входит в состав территории Репьевского муниципального района Воронежской  области. Осадчевское сельское поселение находится в западной  части Репьевского муниципального района и граничит с Истобинским, Краснолипьевским, Репьевским и Россошанским сельскими поселениями. На незначительном по протяженности участке поселение граничит с Белгородской областью. В состав сельского поселения входят территории двух населенных пунктов:

| № п/п | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| 1. | село Осадчее |
| 2. | хутор Прилужный |

Село Осадчее является административным центром сельского поселения.

К отдаленным населенным пунктам относится хутор Прилужный -  расстояние до центра поселения 6 км.

Современная планировочная ситуация Осадчевского сельского поселения сформировалась на основе ряда факторов:

-географического положения поселения;

-природных условий и ресурсов;

-  хозяйственной деятельности;

-  исторически сложившейся системы расселения.

Планировочная структура Осадчевского сельского поселения состоит из трех планировочных осей и двух планировочных центров – с. Осадчее (основной) и х. Прилужный (второстепенный).

Направление основной планировочной оси совпадает с автомобильной дорогой третьей категории «Курск – Борисоглебск – Хохольский – Репьевка».

Первая второстепенная планировочная ось имеет вид «х. Дубинин (автодорога «Репьевка – Краснолипье») – х. Прилужный – с. Осадчее – с. Россошь». Эта ось, по сути, дублируется еще одной второстепенной планировочной осью – гидрографической (р. Мокрый). Гидрографическая планировочная ось имеет историческое значение и обуславливает сложившуюся систему расселения, в настоящее время ось потеряла свое значение.

По территории Осадчевского поселения проходят две автодороги:

1) третьей технической категории «Курск – Борисоглебск – Хохольский – Репьевка»; 2) четвертой технической категории «Курск – Борисоглебск – Хохольский – Репьевка – х. Прилужный».

По перечисленным дорогам осуществляется автомобильное сообщение с районным и областным центром. Дороги имеют асфальтобетонное покрытие удовлетворительного состояния. Кроме того имеется грунтовая автодорога «х. Прилужный – Краснолипье», имеющая статус межхозяйственной.

Автобусное сообщение осуществляется по автодороге «Курск – Борисоглебск – Хохольский – Репьевка». Хутор Прилужный не имеет автобусного сообщения и расположен на удалении 4 км от остановки общественного транспорта.

Карта Репьевского муниципального района

  - Социально-экономическая характеристика Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области

Одним из показателей экономического развития Осадчевского сельского поселения  является численность его населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни поселения, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.

Численность населения Осадчевского  сельского поселения, по состоянию на 01.01.2017 года, составила 502 человека. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице.

Численность населения Осадчевского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население, кол-во человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Осадчее | 314 |
| 2 | х. Прилужный | 188 |
| Всего |  | 502 |

2.3. 	Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Осадчевского сельского поселения.

Развитие транспортной системы Осадчевского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Транспортная инфраструктура Осадчевского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Репьевского муниципального района Воронежской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сети улиц, проезды и дороги.

Внешние транспортно-экономические связи Осадчевского сельского поселения с другими населенными пунктами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

Железнодорожный транспорт на территории Осадчевского сельского поселения отсутствует.

Водный транспорт на территории Осадчевского сельского поселения отсутствует.

Воздушные перевозки не осуществляются.

  - Характеристика сети дорог Осадчевского сельского поселения

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Осадчевского  сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит  достижение устойчивого экономического роста поселения, повышение конкурентоспособности местных производителей и улучшение качества жизни населения.

Улично - дорожная сеть Осадчевского сельского поселения достаточно развита. Основными транспортными осями Осадчевского сельского поселения являются магистральные улицы  поселения. К ним относятся: ул. Мира, ул. Советская. Кроме сети улиц поселения  существует система магистралей районного значения. Магистральные улицы районного значения предусматривают пропуск смешанных видов транспорта, включая общественный. К магистральным улицам районного значения относятся  ул. Мира.

В дополнение   к вышеперечисленным магистральным улицам существует сеть улиц и проездов местного значения, обеспечивающая связи жилых групп, домов, предприятий с  магистралями поселения и района.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения

| № п/п | Идентификационный номер дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | село Осадчее |  |  |  |
| 1 | 20 245 824 ОП МП 01 | ул. Мира | 1300 м 2500 м | Твердое покрытие (а/б) Грунтовая дорога местного значения |
| 2 | 20 245 824 ОП МП 02 | ул. Пионерская | 500 м 600 м | Твердое покрытие (а/б) Грунтовая дорога местного значения |
| 3 | 20 245 824 ОП МП 03 | ул. Советская | 2500 м 5500 м | Твердое покрытие (а/б) Грунтовая дорога местного значения |
|  | ИТОГО: |  | 12900 |  |

Перечень дорог местного значения утвержден постановлением администрации Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района  Воронежский области от 04.12.2013 № 49 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Осадчевского сельского поселения».

Перечень автомобильных  дорог регионального значения, проходящих в границах поселения

| № п/п | Идентификационный номер дороги | Наименование дорог | Протяженность (км) по поселению | Тип покрытия (ц/б, а/б,перех, грунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В36-0 | Курск-Борисоглебск-Хохольский-Репьевка | 29,021 | а/б |
| 2 | 8-26 | Курск-Борисоглебск-Хохольский-Репьевка- х. Прилужный | 2,450 | а/б |
|  | ИТОГО: |  | 31,471 |  |

Схема размещения автомобильных  дорог общего пользования, располагающихся в границах поселения

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Осадчевского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Осадчевского сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Парк транспортных средств состоит преимущественно из легковых автомобилей, принадлежащих  частным лицам. Детальная  информация о видах транспорта отсутствует. За период 2014-2016 годы отмечается рост транспортных средств и рост уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях, в частных гаражах. Парковочные места имеются у объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Уровень автомобилизации населения на территории Осадчевского сельского поселения

| № п/п | Показатели | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность населения, чел. | 518 | 502 | 503 |
| 2. | Количество автомобилей у населения, ед. | 195 | 197 | 197 |
| 3. | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 376 | 392 | 392 |

  - Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Основным и единственным пассажирским транспортом между областным центром, районным центром и населенными пунктами является автобус.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта, либо в пешем порядке.

В Осадчевском сельском поселении наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в летний период года, когда преобладает количество отпусков и каникул у школьников и студентов.

Для доставки детей в школы организованы школьные автобусы.

Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары, некоторые из них с твердым покрытием (тротуарная плитка). В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения по территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

  - Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Транспортные организации, осуществляющие грузовые перевозки, на территории поселения отсутствуют.

  - Анализ уровня безопасности дорожного движения

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения  безопасности дорожного движения. Решение проблемы обеспечения  безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2016 года на территории Осадчевского сельского поселения ДТП не зарегистрировано (в  2015 году – ДТП также не зарегистрировано). Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно – транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивается системный подход к реализации мероприятий  по повышению безопасности дорожного движения.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Наиболее характерными факторами, негативно влияющими на окружающую среду и здоровье человека можно выделить:

- загрязнение атмосферы – выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ, приводящих к загрязнению атмосферы, вредному воздействию на здоровье человека;

- воздействие шума – примерно 30% населения  России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ, что приводит к росту сердечно-сосудистых  и эндокринных заболеваний.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру Осадчевского  сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие автомобильных дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

Технико – экономические показатели генерального плана поселения

| № п.п. | ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА 2009 Г. | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улиц и дорог – всего: | км | 12,9 | 13,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием | км | 4,4 | 4,7 |
|  | Улицы в границах населенных пунктов (площадь) | га | 5,2 | 5,3 |

Для развития существующей транспортной инфраструктуры предполагаются следующие мероприятия:

- Ремонт улиц в с. Осадчее и х. Прилужный с улучшением покрытия – на первую очередь;

- Выделение категории земель транспорта – на первую очередь;

- Ремонт (реконструкция) всех существующих автомобильных дорог поселения (на первую очередь) с повышением технической категории  (на расчетный срок);

- Проектирование и строительство автодороги с твердым покрытием «х. Дубинин – с. Осадчее» – на расчетный срок;

- Реконструкция внутрихозяйственных автодорог для беспрепятственного круглогодичного передвижения автотранспорта и техники к сельхозугодьям – на расчетный срок.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития  транспортной инфраструктуры  являются:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон  от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

4. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной  инфраструктуры поселений, городских округов»;

5. Устав Осадчевского сельского поселения, утвержденный постановлением сельского Совета народных депутатов Осадчевского сельсовета Репьевского района Воронежской области от 28.10.2004 г. № 27.

6. Генеральный план Осадчевского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района от 18.07.2011 г. № 42.

Нормативная правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры, сформирована.

3.	Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Осадчевского сельского поселения

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного  развития сельского поселения

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития Осадчевского сельского поселения, отмечается следующее:

-	транспортная доступность населенных пунктов поселения средняя;

-	наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

-	доходы населения - средние. Средняя заработная плата населения за 2016 год составила 16000 рублей.

-	оплата услуг водоснабжения, вывоза  доступна для населения и осуществляется регулярно.

Демографический прогноз

Предполагается, что положительная динамика по увеличению численности населения сохранится, продолжится рост числа жителей за счет городского населения.

Экономический прогноз

Развитие Осадчевского сельского поселения учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

-	сельского хозяйства;

Устойчивое экономическое развитие Осадчевского сельского поселения, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства.

Демографическая ситуация в поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Осадчевского сельского поселения не планируется.

Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры Осадчевского сельского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объема выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С учетом сложившейся экономической ситуации, изменение характера и объемов передвижения населения и перевозки грузов не ожидается.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта останется автомобильный. Транспортная связь с районным, областным центром, между населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным автотранспортом и посредством пешеходного сообщения. Для обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития дорожной сети поселения, в период реализации Программы, будет являться сохранение  протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующей нормативным требованиям за счет ремонта и капитального ремонта, поддержания автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения к  2026 году ожидается прирост числа автомобилей на 1000 чел. населения до 400 ед. С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств в пределах до 400 ед., без изменения пропускной способности автомобильных дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным  направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории поселения

| № | Показатели | 2017 год (прогноз | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность населения, тыс. чел. | 503 | 505 | 511 |
| 2. | Количество автомобилей у населения, ед. | 197 | 198 | 200 |
| 3. | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 391 | 391 | 391 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается незначительный рост аварийности, что связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения ПДД.

Факторами, влияющими  на снижение аварийности, станут обеспечение контроля над выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений ПДД, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению  на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия Программы не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его  численности, в связи с чем усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличение воздействие шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги  подвержены влиянию природной окружающей  среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую  от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожном комплексе является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной  инфраструктуры,  на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации. Поэтому в Программе  выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. При условии предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Воронежской области, возможно рассмотрение вопроса строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения к ближайшим общественно значимым  объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

5.Перечень мероприятий  (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства,  инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения, инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

Мероприятия  по развитию сети дорог Осадчевского сельского поселения

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения к территориям перспективной застройки, предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию сети дорог сельского поселения.

Перечень

программных мероприятий Программы  комплексного  развития транспортной инфраструктуры Осадчевского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Мощность, км | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги по улице Мира с. Осадчее | 0,8 | 2017-2021 |
| 2. | Устройство щебеночных дорог по улице Пионерской с. Осадчее | 0,4 | 2017-2021 |
| 3. | Ямочный ремонт по улице Советской х. Прилужный | 0,8 | 2017-2026 |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации |  | 2020 |
| 5. | Строительство подъездной автомобильной дороги к ближайшим общественно значимым объектам, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 0,3 | 2021 |

6.Оценка объемов и источников финансирования

мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета с возможным привлечением средств областного и федеральных бюджетов на реализацию мероприятий, согласно объемам финансирования, указанным в паспорте Программы,  а также средств внебюджетных источников

Общий объем финансирования Программы составляет 6 100 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы уточняются при формировании  бюджета Осадчевского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются тенденции социально-экономического развития  поселения.	Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные  наблюдению и измерению характеристики состояния  и развития системы транспортной инфраструктуры, условий её эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Критериями оценки эффективности реализации Программы  является степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой.

Достижение целевых индикаторов и показателей в результате реализации Программы  характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Целевые показатели и индикаторы Программы представлены в таблице

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Последующие годы |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 13,2 | 13,2 |
| 2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | - | 0,3 |  |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | - | - | - | - | 0,3 |  |
| 4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 31 | 31 | 35 | 35 | 35 |  |

8. Предложения

по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Осадчевского сельского поселения

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативная правовая база для Программы сформирована, но может быть подвержена изменениям в связи с совершенствованием федерального (регионального) законодательства. Администрация Осадчевского сельского поселения  осуществляет общий  контроль над ходом реализации мероприятий Программы, а также  организационные, методические, контрольные функции.