СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОСАДЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- РЕШЕНИЕ

«30» августа 2017 г. №86

с. Осадчее

Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства РФ от «01» октября 2015 г. N 1050, Совет народных депутатов Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава сельского поселения                                       В.М. Трефилов

Приложение

к решению Совета народных депутатов Осадчевского сельского поселения от «30» августа 2017 года №  86

ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ОСАДЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2017 - 2027 ГОДЫ"

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1 Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности

1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

1.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧНИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОСАДЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, (СГРУПИРОВАННЫХ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ) С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ (ВИД, НАЗНАЧЕНИЕ, МОЩНОСТЬ (ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ), ПЛОЩАДЬ, КАТЕГОРИЯ И ДР.), СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ (С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ), ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОСАДЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3.1 Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры.

3.2 Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях физической культуры и массового спорта, и культуры в соответствие с нормативами градостроительного кодекса.

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ.

- ПАСПОРТ

программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Осадчевского сельского поселения на 2017-2027 годы»

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Осадчевского сельского Репьевского муниципального района Воронежской области (далее – Администрация); 396383, Воронежская область, с. Осадчее, ул. Мира д.141 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | Администрация Осадчевского сельского Репьевского муниципального района Воронежской области (далее – Администрация); 396383, Воронежская область, с. Осадчее, ул. Мира д.141 |
| Цели и задачи Программы | а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры на территории Осадчевского сельского поселения; б) доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; в) развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями Осадчевского сельского поселения, в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры; |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения, услугами, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; - доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения; - развитие социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Поддержание в работоспособном состоянии объектов культуры Осадчевского сельского поселения; Поддержание в работоспособном состоянии объектов клубного и библиотечного обслуживания населения Осадчевского сельского поселения; Поддержание в работоспособном состоянии объектов физической культуры и спорта Осадчевского сельского поселения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2017-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы в 2017-2027 годах составит 725 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 - 0 2018 – 70 тыс. 2019 – 50 тыс. 2020 – 0 тыс. 2021 -155 тыс. 2022-2027 – 450 тыс. местный бюджет - 185 тыс. руб. внебюджетные источники - 50 тыс. руб. Объёмы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - улучшения социальных условий жизни населения; - приведение социальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее доступность объектов социальной инфраструктуры для населения; - повышение уровня комфортности пользования объектами социальной инфраструктуры муниципального образования. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности.

Осадчевское сельское поселение Репьевского муниципального района Воронежской области - муниципальное образование в составе Репьевского района Воронежской области.

Территория Осадчевского сельского поселения входит в состав территории Репьевского муниципального района Воронежской  области. Осадчевское сельское поселение находится в западной части Репьевского муниципального района и граничит с Истобинским, Краснолипьевским, Репьевским и Россошанским сельскими поселениями. На незначительном по протяженности участке поселение граничит с Белгородской областью.

Центр сельского поселения село Осадчее, расположен в 9 км от административного, экономического и культурного центра района – с. Репьевка. Связь с райцентром осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Курск-Борисоглебск-Хохольский-Репьевка».

Карта Репьевского муниципального района

Воронежской области

В состав земель населенных пунктов Осадчевского сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- иные территориальные зоны

Численность населения Осадчевского сельского поселения на 01.01.2017 г. составляет 502 человека.

Население проживает в индивидуальных жилых домах.

Социальная сфера Осадчевского сельского поселения — это сфера общественного воспроизводства, создающая условия для комфортного проживания людей в сельской местности, развивающая трудовой потенциал сельской территории на перспективу и включающая в себя объекты социальной инфраструктуры, бытового обслуживания, коммуникации и транспортную доступность.

Социальной сферой сельской местности не создаются материальные блага, но без её развития невозможно эффективное развитие сельскохозяйственного производства. К социальной сфере относят, прежде всего, сферу услуг: образование, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культуру, торговлю, коммунальное обслуживание, пассажирский транспорт, связь.

Для устойчивого развития Осадчевского сельского поселения необходимо, в первую очередь, решить социальные проблемы населения. Активная социальная политика - важнейшее условие конкурентоспособности экономики. Опора на рыночный механизм при отсутствии социальных ориентиров ведет к деградации человеческого потенциала и тормозит экономическое развитие.

Перспектива развития во многом зависит от того, будет ли в селе жить и работать молодежь. Исследования показали, что подавляющее большинство выпускников школы не намерены связать свою судьбу с работой и жизнью в сельской местности.

Социальная политика призвана выполнять взаимосвязанные функции - социальное и экономическое развитие сельской местности.

- Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в областях физической культуры и массового спорта, и культуры.

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Услуги здравоохранения на территории Осадчевского сельского поселения предоставляют 2 ФАПа в с. Осадчее и х. Прилужный.

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

На территории Осадчевского сельского поселения отсутствуют образовательные учреждения в связи с маленьким количеством учащихся.

ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА.

На территории Осадчевского сельского поселения расположены: одна спортивная и одна футбольная площадки .

Развитию физической культуры и массового спорта на территории
Осадчевского сельского поселения уделяется особое внимание. Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации по реализации
политики в области физической культуры и спорта заключается в создании
для населения условий для занятий физической культурой и спортом.

В настоящее время в муниципальном образовании систематически
занимаются физической культурой и спортом  30 человек.

Ежегодно проводятся спортивные мероприятия ко всем
знаменательным датам Российской Федерации, Воронежской области и
местным праздникам. Вместе с тем необходимо отметить, что еще не в
полной мере используются ресурсы физической культуры и спорта для
улучшения здоровья населения.

В Осадчевском сельском поселении остается недостаточным
удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, но в то же время физическая подготовка допризывной
молодежи в основном соответствует требованиям, предъявляемым к
военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации.

На данном этапе нуждается в серьезной модернизации существующая
система физического воспитания различных групп населения. Так же
отмечается низкий уровень привлечения трудоспособного населения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом в трудовых
коллективах, а также по месту жительства.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации досуга молодежи в сельской местности. Объекты культуры включают помещения 1 учреждение культуры и 1 сельскую библиотеку.

СДК с. Осадчее - рассчитанный на 50 мест.

На территории поселения действует одна Осадчевская сельская библиотека 8 912 единиц хранения.

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

Объекты торговли представлены 2 магазинами, торговой площадью 92,7 м2.

ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ И СБЕРБАНКА

На территории  сельского поселения отсутствует филиал Сбербанка.

Имеется 1 АТС.

Так же имеются 2 отделения ФГУП «Почта России».

1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности населения) в области физической культуры и массового спорта, и культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

Исходя из анализа изменения численности населения, отсутствия жилищного строительства в рамках реализации программы ставится задача по сохранению существующих объектов физической культуры и массового спорта и культуры.

1.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры.

Данная программа будет реализовываться в соответствии нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Воронежской области и Осадчевского сельского поселения:

- Конституция Российской Федерации (статья 44)

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункты 12, 13, 14 статьи 14).

- Указы Президента Российской Федерации.

- Постановления Правительства Российской Федерации и Воронежской области.

- Региональные программы по развитию культуры и спорта.

- Устав Осадчевского сельского поселения.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОСАДЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № | Наименование | Технике- экономические параметры (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.) | Сроки реализации в плановом периоде |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |  |
| 1 | Межевание и оформление земельных участков под кладбищами и постановка на учет в ЕГРП | Проектирование и планировка территории |  | 70 тыс.руб. |  |  |  |  | администрация Осадчевского сельского поселения |
| 2 | Оформление земельного участка под символическим памятником воинам -освободителям | Проектирование и планировка территории |  |  | 50 тыс.руб. |  |  |  | администрация Осадчевского сельского поселения |
| 3 | Строительство детской игровой площадки в районе ул.Мира | Культура и спорт 50 человек |  |  |  |  | 130 тыс.руб. |  | администрация Осадчевского сельского поселения |
| 4 | Строительство детской игровой площадки в районе ул.Советская | Культура и спорт 60 человек |  |  |  |  |  | 150 тыс.руб. | администрация Осадчевского сельского поселения |
| 5 | Межевание земельного участка под строительство стадиона в районе ул.Мира | Проектирование и планировка территории |  |  |  |  | 25 тыс.руб. |  | администрация Осадчевского сельского поселения |
| 6 | Строительство стадиона в районе ул.Мира | Культура и спорт 500 кв.м. |  |  |  |  |  | 300тыс.руб | администрация Осадчевского сельского поселения |

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Оценка объемов и источников финансирования по видам объектов социальной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Финансирование, тыс. руб. (ОБ - областной бюджет, МБ-местный бюджет, ВБ - внебюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022-2027 |  |  |
|  |  | ОБ | МБ | ВБ | ОБ | МБ | ВБ | ОБ | МБ | ВБ | ОБ | МБ | ВБ | ОБ | МБ | ВБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1 | Межевание и оформление земельных участков под кладбищами и постановка на учет в ЕГРП |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оформление земельного участка под символическим памятником воинам -освободителям |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство детской игровой площадки в районе ул.Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство детской игровой площадки в районе ул.Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Межевание земельного участка под строительство стадиона в районе ул.Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
| 6 | Строительство стадиона в районе ул.Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,0 | 30,0 | 50,0 |

Оценка объемов и источников финансирования по целям и задачам Программы

| № | Наименование показателя | Финансирование, тыс. руб. (ОБ - областной бюджет, МБ-местный бюджет, ВБ - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022-2027 |  |  |
| 2 | Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |  |  |  |  | 70,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 120 | 10 |  | 370 | 30 | 50 |

Источники финансирования

| Источники финансирования | Размер финансирования, тыс. руб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 120 | 370 |
| Муниципальный бюджет |  | 70,0 | 50,0 |  | 35 | 30 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 50 |

3.1 Целевые индикаторы программы, включающие технико-
экономические, финансовые и социально-экономические показатели
развития социальной инфраструктуры

Обустройство детской спортивной площадки Осадчевского сельского поселения с целью увеличения показателя обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта населения.

Укрепление материально-технической базы ДК с целью эффективного функционирования учреждения культуры, обеспечение полноценного развития досуговой деятельности в поселении.

Строительство парка отдыха для улучшения внешнего облика села и также для полноценного развития досуга и отдыха населения села.

3.2 Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках реализации функций достижения приоритетов и целей в сфере развития объектов социальной инфраструктуры.

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности социальной инфраструктуры и вне её.

К числу социально-экономических последствий развития социальной инфраструктуры сельского поселения относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- содержание объектов социальной инфраструктуры, в рамках своих полномочий.

Экономическая эффективность от реализации программы ожидается в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение объектов социальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее оказание социальных услуг населению.

Реализация Программы сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

- сокращение бюджетного финансирования, которое напрямую влияет на возможность реализации разработанных мероприятий (инвестиционных проектов);

- несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые способствуют сдерживанию реализации программы развитие социальной инфраструктуры;

- несбалансированное распределение финансовых средств в течении бюджетного периода, способствующее сдерживанию реализации мероприятий Программы.

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- ПРОГРАММЫ

В целях реализации мероприятий программы предполагается участие Осадчевского сельского поселения в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Воронежской области, основанных на местных инициативах, привлечение населения к участию в реализации мероприятий программы.