АДМИНИСТРАЦИЯ ОСАДЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» февраля 2022 г. №3                         с. Осадчее

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Осадчевского сельского поселения от 17.12.2014 № 3 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Осадчевского сельского поселения Репьёвского муниципального района» и с целью оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения»:

- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» за 2021 год согласно приложению.

- Опубликовать годовой отчет на официальном сайте администрации Осадчевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения                                                    В.М. Трефилов

Приложение

к постановлению администрации

Осадчевского сельского поселения

Репьёвского муниципального района

Воронежской области

от 04.02.2022г. № 3

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2021 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основными факторами, положительно повлиявшими   на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;

качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства;

своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.

Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.

2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» от 07.11.2019 № 38 с изменениями и дополнениями, включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Комплексное благоустройство Осадчевского сельского поселения».

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 1178,8 тыс. рублей, или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета- 1011,4тыс. рублей (100 % от плана).

за счет средств областного бюджета- 20,6 тыс.рублей(100 % от плана).

за счет средств местного бюджета- 146,9 тыс. рублей (100 % от плана).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в таблице 1:

3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2.

4. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы

Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3:

Приложение

к постановлению администрации Осадчевского сельского поселения

от «04» февраля 2022 года №3

Приложение № 2

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения на 2020-2028 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя – главного распорядителя средств бюджета поселения (далее – ГРБС) | Расходы бюджета Осадчевского сельского поселения по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2020-2028 годы | всего | 6313,3 | 651,1 | 1178,9 | 2952,1 | 249,7 | 256,3 | 256,3 | 256,3 |  | 256,3 |  | 256,3 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Осадчевского сельского поселения | 6313,3 | 651,1 | 1178,9 | 2952,1 | 249,7 | 256,3 | 256,3 | 256,3 |  | 256,3 |  | 256,3 |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Осадчевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Реализация муниципальных функций в сфере обеспечения и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Осадчевского сельского поселения | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего | 6313,3 | 651,1 | 1178,9 | 2952,1 | 249,7 | 256,3 | 256,3 | 256,3 |  | 256,3 | 256,3 |  |  |  |
|  | «Комплексное благоустройство Осадчевского сельского поселения» | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Осадчевского сельского поселения | 6313,3 | 651,1 | 1148,9 | 2952,1 | 249,7 | 256,3 | 256,3 | 256,3 |  | 256,3 | 256,3 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Осадчевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 | Расходы на мероприятия по развитию градостроительной деятельности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Осадчевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | всего | 1941,7 | 88,9 | 146,8 | 174,8 | 249,7 | 256,3 | 256,3 | 256,3 |  | 256,3 | 256,3 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Осадчевского сельского поселения | 1941,7 | 88,9 | 146,8 | 174,8 | 249,7 | 256,3 | 256,3 | 256,3 |  | 256,3 | 256,3 |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1 | Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | всего | 1941,7 | 88,9 | 146,8 | 174,8 | 249,7 | 256,3 | 256,3 | 256,3 |  | 256,3 | 256,3 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Осадчевского сельского поселения | 1941,7 | 88,9 | 146,8 | 174,8 | 249,7 | 256,3 | 256,3 | 256,3 |  | 256,3 | 256,3 |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2 | Мероприятия активной политики занятости населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Осадчевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Благоустройство территорий муниципальных образований (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | всего | 562,2 | 562,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Осадчевского сельского поселения | 562,2 | 562,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | всего | 562,2 | 562,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Осадчевского сельского поселения | 562,2 | 562,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.2 | Благоустройство мест массового отдыха (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Осадчевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.3 | Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Осадчевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | всего | 1032,1 | 0,0 | 1032,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Осадчевского сельского поселения | 1032,1 | 0,0 | 1032,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.1 | Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | всего | 1032,1 | 0,0 | 1032,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Осадчевского сельского поселения | 1032,1 | 0,0 | 1032,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов | всего | 2777,3 | 0,0 | 0,0 | 2777,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Осадчевского сельского поселения | 2777,3 | 0,0 | 0,0 | 2777,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.1 | Расходы на организацию системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов | всего | 2777,3 | 0,0 | 0,0 | 2777,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Осадчевского сельского поселения | 2777,3 | 0,0 | 0,0 | 2777,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

| Приложение № 3 Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджета и бюджета Осадчевского сельского поселения, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной Программы Осадчевского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2020-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная Программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2020-2028 годы | всего, в том числе: | 6313,3 | 651,1 |  | 1178,9 |  | 2952,1 | 249,7 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1352,0 | 340,6 |  | 1011,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2858,0 | 60,1 |  | 20,6 |  | 2777,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2103,3 | 250,4 |  | 146,9 |  | 174,8 | 249,7 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 ,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Реализация муниципальных функций в сфере обеспечения и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Комплексное благоустройство Осадчевского сельского поселения» | всего, в том числе: | 6313,3 | 651,1 | 1178,9 |  |  | 2952,1 | 249,7 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1352,0 | 340,6 |  | 1011,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2858,0 | 60,1 |  | 20,6 |  | 2777,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2103,3 | 250,4 |  | 146,9 |  | 174,8 | 249,7 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на мероприятия по развитию градостроительной деятельности | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | всего, в том числе: | 1941,7 | 88,9 |  | 146,8 |  | 174,8 | 249,7 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1941,7 | 88,9 |  | 146,8 |  | 174,8 | 249,7 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1 | Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | всего, в том числе: | 1941,7 | 88,9 |  | 146,8 |  | 174,8 | 249,7 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1941,7 | 88,9 |  | 146,8 |  | 174,8 | 249,7 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2 | Мероприятия активной политики занятости населения | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Благоустройство территорий муниципальных образований | всего, в том числе: | 562,2 | 562,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 340,6 | 340,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 60,1 | 60,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 161,5 | 161,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | всего, в том числе: | 562,2 | 562,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 340,6 | 340,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 60,1 | 60,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 161,5 | 161,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.2 | Благоустройство мест массового отдыха | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.3 | Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории сельского поселения | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | всего, в том числе: | 1032,1 | 0,0 |  |  | 1032,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1011,4 | 0,0 |  |  | 1011,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 20,6 | 0,0 |  |  | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,1 | 0,0 |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.1 | Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | всего, в том числе: | 1032,1 | 0,0 |  |  | 1032,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1011,4 | 0,0 |  |  | 1011,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 20,6 | 0,0 |  |  | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,1 | 0,0 |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе | 2777,3 | 0,0 |  |  | 0,0 | 2777,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2777,3 | 0,0 |  |  | 0,0 | 2777,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе: | 2777,3 | 0,0 |  |  | 0,0 | 2777,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.1 |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2777,3 | 0,0 |  |  | 0,0 | 2777,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |